В 2022 году по решению Градостроительного совета в Великоустюгском муниципальном районе выполняются ремонтные работы в МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» осуществляется ремонт блока начальной школы, спортивного зала со вспомогательными помещениями, замена окон, инженерных сетей, благоустройство территории, устройство плаца и игровой площадки. Общий объем финансирования по двухгодовому контракту 36,2 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета 19,2 млн. рублей. После первого сентября будут продолжены ремонтные работы в вечернее и внеурочное время. Помещения ремонта закрыты от основной школы. 25 августа проведено общешкольное родительское собрание по вопросу организации образовательного процесса с 1 сентября 2022 года.

В МБОУ «ООШ № 11» осуществляется ремонт помещений спортивного зала со вспомогательными помещениями, замена окон, инженерных сетей, ремонт учебных мастерских для мальчиков (перевод из приспособленных помещений здания 1917 года постройки в основное здание школы), ремонт цоколя и отмостки. Стоимость работ по контракту составляет 19582,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 18800,0 тыс. рублей. Завершение работ по контракту 20.12.2022. Обучение детей до завершения ремонта будет организовано в МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «ВСОШ». Вопрос организации образовательного процесса решается индивидуально с каждым родителем (законным представителем).